SUEZ RV MATERIEL & LOGISTIQUE

Service Engins TP — Approvisionnements

CAHIER DES CHARGES

Automatisation du Processus de Commande

WeBuy — Gestion des litiges & traçabilité

| Référence | CDC-WEBUY-2026-001 |
| --- | --- |

| Date | Avril 2026 |
| --- | --- |

| Statut | Version 1.0 — Pour validation |
| --- | --- |

| Demandeur | Service Engins TP / Approvisionnements |
| --- | --- |

| Rédacteur | Consultant Externe |
| --- | --- |

| Destinataires | Gestionnaires de commandes, DSI SUEZ |
| --- | --- |

# Sommaire

1.  Contexte et enjeux

2.  Objectifs du projet

3.  Périmètre fonctionnel

4.  Description des besoins

5.  Architecture de la solution

6.  Spécifications fonctionnelles détaillées

7.  Gestion des litiges et alertes

8.  Exigences techniques

9.  Sécurité et conformité

10. Planning et phases

11. Indicateurs de performance (KPIs)

12. Annexes

# 1. Contexte et Enjeux

## 1.1 Présentation du contexte

SUEZ RV Matériel & Logistique gère un parc d'engins de chantier important, nécessitant des achats fréquents auprès de nombreux fournisseurs (locations, maintenances, transports, pièces, CAPEX). Ces commandes sont aujourd'hui saisies manuellement par les gestionnaires de commandes via le logiciel WeBuy, à partir :

- D'e-mails transmis par les Responsables d'Intervention (R.I.)

- De devis/proforma reçus des fournisseurs

- D'un fichier Excel de référence du parc engins

## 1.2 Problématiques identifiées

| Problématique | Impact |
| --- | --- |
| Saisie manuelle répétitive dans WeBuy | Perte de temps, risque d'erreur humaine |
| Règle de nommage complexe à 5 composantes | Non-conformité fréquente du libellé |
| Facturation sans numéro de commande | Factures en litige, blocage du paiement fournisseur |
| Absence de traçabilité centralisée | Difficultés de suivi et de contrôle |
| Multiples catégories avec des logiques différentes | Complexité de traitement, formations longues |

## 1.3 Enjeu principal — La gestion du litige

Lorsqu'un fournisseur envoie une facture SANS numéro de bon de commande (PO), le système WeBuy la classe automatiquement en LITIGE. Cela entraîne des retards de paiement, des échanges chronophages pour régularisation, et une dégradation des relations commerciales.

Le numéro de commande (ex. : PO01791818) doit impérativement figurer sur toute facture. Il est généré par WeBuy lors de la création de la demande d'achat et transmis automatiquement au fournisseur, sauf si la case « Sans envoi du bon de commande » est cochée.

# 2. Objectifs du Projet

## 2.1 Objectif principal

Développer un outil de semi-automatisation des demandes d'achat WeBuy, alimenté par un fichier Excel de données, permettant de réduire drastiquement le temps de saisie et d'éliminer les erreurs génératrices de litiges.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- Automatiser la génération des libellés de commande selon la règle de nommage définie

- Pré-remplir les champs WeBuy à partir des données du fichier Excel et du mail de demande

- Tracer chaque commande passée avec son numéro PO dans un registre centralisé

- Alerter automatiquement le fournisseur et le gestionnaire en cas de risque de litige

- Fournir un tableau de bord de suivi des commandes et des litiges en cours

# 3. Périmètre Fonctionnel

## 3.1 Catégories de commandes concernées

| Code | Catégorie | Cas d'utilisation |
| --- | --- | --- |
| CAP | CAPEX — Investissement | Achat nouvel engin |
| FSR / FSC / PMS / PMR / PMC / PMV | Interventions de maintenance | Réparation, casse, VGP, entretien |
| PMF | Fourniture de pièces | Pièces détachées, pièces d'usure |
| FST / PMT | Transport d'engins | Transfert de site |
| FSL / PML | Location d'engins | Engin de remplacement |
| — | Pneus | Remplacement pneus engins |

## 3.2 Périmètre organisationnel

| Acteur | Rôle dans le processus |
| --- | --- |
| Gestionnaires de commandes | Utilisateurs principaux de l'outil, création des DA dans WeBuy |
| Responsables d'intervention (R.I.) | Prescripteurs : émettent les demandes par e-mail |
| Fournisseurs (EN CO, Volvo CE, Goodyear…) | Reçoivent le bon de commande et émettent les factures |
| DSI / Informatique SUEZ | Hébergement et maintenance de la solution |

# 4. Description des Besoins

## 4.1 Besoin 1 — Interface de saisie guidée

L'outil doit proposer un formulaire structuré reprenant les données nécessaires à la création de la demande d'achat, organisé par catégorie.

Données d'entrée :

- Catégorie de demande (liste déroulante)

- Code type d'intervention (liste filtrée par catégorie)

- Numéro de parc de l'engin (saisie ou import Excel)

- Nom du fournisseur + SIREN / SIRET / contact

- Numéro de devis ou facture fournisseur

- Prix unitaire HT

- Date de livraison souhaitée

- Adresse de livraison

Données auto-calculées / générées :

- Libellé (règle de nommage automatique)

- Compte comptable (selon catégorie)

- Ressource / Ordre interne (202 - Engins, par défaut)

- Centre de profit (7MA2 - MM_Engins, par défaut)

## 4.2 Besoin 2 — Règle de nommage automatique

Le libellé doit être construit automatiquement selon la règle suivante :

[Initiales demandeur] - [N° parc] - [Code intervention] - [Fournisseur] - [N° devis/facture] Exemple : AC-ENG5855-FSL-ENCO-23 202603-0028

L'outil doit rejeter tout libellé non conforme avant soumission et afficher un aperçu en temps réel.

## 4.3 Besoin 3 — Import depuis fichier Excel parc engins

Le fichier Excel de référence du parc contient les informations de chaque engin (numéro de parc, type d'engin, code métier, centre de coût, affectation de site…). L'outil doit permettre :

- L'import et la mise à jour périodique de ce fichier

- La récupération automatique des informations liées à un numéro de parc saisi

- La pré-population des champs correspondants dans le formulaire

## 4.4 Besoin 4 — Registre des commandes (suivi PO)

Chaque commande finalisée doit être enregistrée dans un registre centralisé :

| Champ | Description |
| --- | --- |
| N° PO | Numéro bon de commande WeBuy (ex. : PO01791818) |
| Date commande | Date de création dans WeBuy |
| N° devis fournisseur | Référence du devis source |
| Fournisseur | Raison sociale |
| Contact email | Adresse email de réception du BC |
| Parc engin | Code parc concerné |
| Catégorie | FSL, FSR, PMR, etc. |
| Montant HT | Montant commandé |
| Statut | En cours / Réceptionné / Facturé / Litige |
| N° facture | Renseigné à réception |
| Ecart | Différence montant facturé vs commandé |

## 4.5 Besoin 5 — Prévention et gestion des litiges

L'outil doit intégrer un module de prévention active des litiges.

Déclencheurs de litige potentiel :

- Facture reçue sans numéro PO correspondant dans le registre

- Montant facturé différent du montant commandé (tolérance de ±5% à valider)

- Fournisseur non reconnu dans la base

Actions automatiques :

- Envoi d'un rappel email au fournisseur avec le numéro PO à rappeler

- Notification au gestionnaire de commandes

- Création d'une fiche litige dans le tableau de bord

# 5. Architecture de la Solution

## 5.1 Options technologiques

| Option | Description | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Excel VBA / Power Query | Macros Excel pour automatiser la génération des libellés et le registre | Pas de nouveau logiciel, familier aux équipes | Limité, maintenance difficile |
| B — Application Web légère (Recommandée) | Interface web simple hébergée en interne ou sur cloud | Ergonomique, accessible depuis n'importe quel poste | Développement initial requis |
| C — RPA (Robotic Process Automation) | Robot simulant les clics dans WeBuy pour saisie automatique | Automatisation totale de la saisie WeBuy | Coût élevé, fragile aux mises à jour WeBuy |

Recommandation : Option B (Application Web), éventuellement couplée à une automatisation partielle de type Option A pour le court terme (Phase 1).

# 6. Spécifications Fonctionnelles Détaillées

## 6.1 Champs communs à toutes les catégories

| Champ | Type | Obligatoire | Valeur par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| Initiales demandeur | Texte (2-3 car.) | Oui | Profil utilisateur |
| Catégorie de demande | Liste déroulante | Oui | — |
| Code type intervention | Liste filtrée | Oui | — |
| Numéro de parc | Texte + recherche Excel | Oui | — |
| Fournisseur (SIREN) | Liste + recherche | Oui | — |
| Etablissement (SIRET) | Liste filtrée | Oui | — |
| Contact fournisseur | Email, liste filtrée | Oui | — |
| N° devis / facture | Texte | Oui | — |
| Prix unitaire HT | Numérique | Oui | — |
| Date de livraison | Date | Oui | Lendemain (J+1) |
| Centre de profit | Texte | Oui | 7MA2 — MM_Engins |
| Commentaire fournisseur | Texte libre | Non | — |
| Pièce jointe | Fichier | Recommandé | — |

## 6.2 Champs spécifiques par catégorie

| Catégorie | Champs supplémentaires | Compte comptable automatique |
| --- | --- | --- |
| CAPEX | N° D.I., eOTP, tonnage | IMMO EN COURS TECH IMMOB CORPORELLES |
| Maintenance (FSR/FSC/PMR…) | — | Entretien et réparations véhicules |
| Pneus | — | Pneus et chambres |
| Fourniture pièces (PMF) | Type de pièce (usure / détachée) | Petit matériel et outillage |
| Transport (FST/PMT) | Origine -> Destination | Sous-traitance transport amont |
| Location (FSL/PML) | Tonnage, engagement horaire mensuel | Location matériels <6 mois |

# 7. Gestion des Litiges et Alertes

## 7.1 Processus de prévention

Le processus de prévention repose sur la transmission systématique du numéro PO au fournisseur dès la création de la commande, et sur le rapprochement automatique à réception de chaque facture.

| Etape | Action | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1. Création commande | Génération du N° PO dans WeBuy + enregistrement registre | Gestionnaire |
| 2. Envoi BC fournisseur | WeBuy envoie automatiquement le BC avec N° PO | WeBuy (auto) |
| 3. Emission facture | Fournisseur intègre le N° PO sur sa facture | Fournisseur |
| 4. Réception facture | Rapprochement automatique facture / registre PO | Outil (auto) |
| 5a. PO trouvé | Traitement normal, validation paiement | Comptabilité |
| 5b. PO absent | Alerte litige + email de régularisation au fournisseur | Outil (auto) |

## 7.2 Template email de relance fournisseur

Objet : [SUEZ] Regularisation necessaire — Facture n° [XXX] — Numero de commande manquant Madame, Monsieur, Nous avons bien receptionne votre facture n° [XXX] d'un montant de [MONTANT] EUR HT. Afin de proceder au reglement dans les delais contractuels, nous vous demandons de rappeler imperativement le numero de bon de commande suivant sur votre facture ou sur une facture rectificative : N° Commande : [PO_NUMBER] Sans ce numero, votre facture sera retournee. Contact gestionnaire : [NOM] — [EMAIL]

## 7.3 Tableau de bord des litiges

Le tableau de bord doit afficher en temps réel :

- Nombre de factures en litige (en cours)

- Montant total bloqué en litige

- Ancienneté des litiges (J, J+7, J+30, >J+30)

- Fournisseurs récurrents en litige

- Taux de résolution sur 30 jours glissants

# 8. Exigences Techniques

## 8.1 Compatibilité

- Compatible avec les navigateurs Chrome et Edge

- Accessible depuis les postes Windows du réseau SUEZ

- Compatible avec le format Excel (.xlsx) du parc engins

- Pas d'installation requise côté poste utilisateur

## 8.2 Intégration WeBuy

WeBuy ne disposant pas d'API publique documentée à ce stade, la solution adoptera une approche en deux temps :

| Phase | Approche | Description |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 (court terme) | Fiche pré-remplie | L'outil génère une fiche de saisie que le gestionnaire utilise pour copier-coller dans WeBuy |
| Phase 2 (moyen terme) | Intégration directe | Étudier les mécanismes disponibles : import de fichiers, API interne, ou RPA |

## 8.3 Performance

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Chargement du formulaire | < 3 secondes |
| Recherche dans la base parc engins | < 1 seconde |
| Disponibilité | 99% aux heures ouvrées (lun–ven, 7h–19h) |
| Sauvegarde du registre | Quotidienne, automatique |

# 9. Sécurité et Conformité

## 9.1 Gestion des accès

| Profil | Droits |
| --- | --- |
| Gestionnaire de commandes | Créer, modifier, consulter les commandes |
| Responsable d'intervention | Consultation et soumission de demandes |
| Administrateur | Accès complet, gestion des référentiels |
| Lecture seule | Consultation du registre PO uniquement |

## 9.2 Données personnelles (RGPD)

Les données traitées (coordonnées fournisseurs, contacts) sont couvertes par les Conditions Générales d'Achat SUEZ (article 20). La solution devra respecter les obligations RGPD et ne pas stocker de données personnelles en dehors des systèmes homologués SUEZ.

## 9.3 Traçabilité

Toute action (création, modification, suppression) doit être loguée avec l'identifiant utilisateur et la date/heure, conformément aux exigences de contrôle interne SUEZ.

# 10. Planning et Phases

| Phase | Contenu | Durée | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 Solution Excel | Fichier Excel avancé avec formulaire de saisie, générateur de libellé, registre PO, formation gestionnaires | 4 semaines | Fichier Excel opérationnel + guide utilisateur |
| Phase 2 Application Web | Interface web multi-catégories, import Excel parc engins, module anti-litige, alertes email, tableau de bord, recette et formation | 8 semaines | Application web déployée + documentation |
| Phase 3 Automatisation avancée | Etude de faisabilité intégration WeBuy (API/RPA), développement, tests, déploiement progressif | 8 semaines | Rapport de faisabilité + solution d'intégration |

# 11. Indicateurs de Performance (KPIs)

| KPI | Cible | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Temps moyen de saisie d'une commande | Réduction de 70% vs situation actuelle | Mensuel |
| Taux de libellés conformes à la règle de nommage | > 99% | Mensuel |
| Taux de factures en litige (sans N° PO) | < 2% | Mensuel |
| Délai moyen de résolution d'un litige | < 5 jours ouvrés | Mensuel |
| Taux de satisfaction des gestionnaires | > 80% (enquête) | Trimestriel |
| Couverture du registre PO | 100% des commandes tracées | Hebdomadaire |

# 12. Annexes

## Annexe A — Codes types d'intervention

| Code | Définition | Catégorie |
| --- | --- | --- |
| CAP | Capex — Achat nouvel engin | Investissement |
| PMR | Plan de Maintenance Réparation | Maintenance |
| PMC | Plan de Maintenance Casse | Maintenance |
| PMS | Plan de Maintenance Stationnement | Maintenance |
| PMV | Plan de Maintenance Vérification (VGP) | Maintenance |
| FSC | Full Service Casse | Maintenance |
| FSR | Full Service Réparation | Maintenance |
| PMF | Plan de Maintenance Fournitures | Fourniture de pièces |
| FST | Full Service Transport | Transport |
| PMT | Plan de Maintenance Transport | Transport |
| FSL | Full Service Location | Location |
| PML | Plan de Maintenance Location | Location |

## Annexe B — Informations du bon de commande de référence (PO01791818)

| Information | Valeur |
| --- | --- |
| Emetteur | SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE (SIREN 966 247 470) |
| Conditions de paiement | 30 jours net / Virement SEPA en EUR |
| Adresse de livraison standard | 6 RUE DES PRES D'AULNAY — 91220 BRETIGNY SUR ORGE |
| Adresse de facturation | ALTIPLANO, 4 PLACE DE LA PYRAMIDE — 92800 PUTEAUX |
| Envoi des factures (mail) | facturefournisseur.rvf.fr@suez.com |
| Envoi des factures (courrier) | SUEZ RV MATERIEL ET LOGISTIQUE — TSA 57432 — 69307 LYON CEDEX 07 |

## Annexe C — Contacts clés

| Rôle | Nom | Email |
| --- | --- | --- |
| Gestionnaire de commandes | Mélanie ZITOUNI | melanie.zitouni@enco-loc.com |
| Demandeur référent | Aicha CAMIN | aicha.camin.ext@suez.com |

Document soumis pour validation — toute modification doit faire l'objet d'un avenant numéroté.