# Rushly - Cadrage Partage Et Mode De Fonctionnement

Audience: Websitz + parties prenantes validees
Niveau de securite: Public / Partner Shared
Version: 0.1
Date: 2026-04-08
Statut: Base de pilotage partagee

## 1. Objectif Du Projet

Rushly est un SaaS destine aux marques e-commerce et aux profils qui produisent des creatives video.

L'objectif du projet est de:

- centraliser les rushes video

- accelerer le tri et la reutilisation des bons clips

- faciliter la production de briefs et le suivi de production

- preparer une base SaaS vendable, demo-able et industrialisable

## 2. Perimetre MVP Retenu

Le perimetre actuellement retenu pour le MVP est le produit Rushly decrit dans le cahier des charges partage avec Websitz.

Le MVP vise en priorite:

- import de contenus video

- traitement et tri assiste par IA

- Rush Library avec recherche, filtres et preview

- dashboard et organisation par workspace / projet

- suivi de production de type Kanban

- base de collaboration autour des briefs, scenes et feedbacks

## 3. Hors Perimetre Ou Differe

Les elements ci-dessous sont consideres comme differes, limites ou a traiter dans un second temps:

- la plateforme e-commerce generaliste de type "command center" plus large

- un editeur video professionnel complet

- des integrations profondes non indispensables au MVP

- toute promesse d'autonomie totale de l'IA sans validation humaine

## 4. Mode De Travail Partage

### Holistika

Holistika pilote en interne:

- l'architecture

- le developpement

- les choix techniques detailles

- la securite operative

- les procedures internes de delivery

### Websitz

Websitz intervient principalement sur:

- la priorisation business et produit

- les retours terrain e-commerce

- les references marche et concurrentes

- les assets, mockups et exemples metier

- la preparation du go-to-market et des utilisateurs beta

### Pilotage Partage

Les sujets geres ensemble dans cet espace partage sont:

- la vision et le perimetre visible cote partenaire

- les arbitrages produit qui ont un impact business

- les dependances cote Websitz

- les points de blocage, risques visibles et prochaines etapes

- le niveau de preparation pour demo, beta et lancement

## 5. Convention De Pilotage

Pour garder une lecture coherente entre les documents partages:

- Lot 1 / MVP socle = premier ensemble vendable et demonstrable

- Lot 2 / Beta = couche collaborative et validation terrain

- Lot 3 / V1.1+ = differenciation et extensions controlees

- Phase = unite d'execution interne Holistika

Correspondance indicative:

- Lot 1 / MVP socle correspond principalement aux Phases 0 a 3

- Lot 2 / Beta correspond principalement aux Phases 4 a 5

- Lot 3 / V1.1+ correspond aux extensions et differenciateurs restants

## 6. Cadence Proposee

- 1 mise a jour de statut courte par semaine

- 1 revue des decisions ouvertes quand un arbitrage est necessaire

- 1 point de passage par jalon majeur

## 7. Lots Visibles Cote Partenaire

- Lot 1 / MVP socle: fondations produit, ingestion, traitement IA, Rush Library, recherche, dashboard, Kanban

- Lot 2 / Beta: briefs, collaboration, feedback, import Google Drive, plans et abonnements, suggestions a partir du script

- Lot 3 / V1.1+: clone concurrent, editeur leger, lien UGC, templates, stats de reutilisation, detection de doublons

## 8. Ce Que Websitz Peut Attendre De Cet Espace

Cet espace partage doit permettre a Websitz de:

- savoir ou en est le projet

- comprendre le perimetre actif

- voir les points qui necessitent une decision ou un apport

- preparer la demo, la beta et la commercialisation

Il ne sert pas a exposer les details internes de build, de securite ou de gouvernance internes a Holistika.