# Rushly - Decisions Partagees Et Points Ouverts

Audience: Websitz + parties prenantes validees
Niveau de securite: Public / Partner Shared
Derniere mise a jour: 2026-04-08

## 1. Decisions Deja Actees

| ID | Sujet | Decision | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Perimetre canonique | Le projet est cadre autour du MVP Rushly (video production SaaS) | Evite de melanger plusieurs produits en un seul backlog |
| D-02 | Produit plus large | La vision de plateforme plus large type command center est differee | Permet de rester focus sur une version vendable plus vite |
| D-03 | Posture de delivery | Le projet est pense en approche code-first | Permet une meilleure maitrise produit, gouvernance et evolutivite |
| D-04 | Surface partagee partenaire | Le suivi partenaire passe par ce dossier Google Drive partage | Centralise l'information visible pour Websitz |
| D-05 | Positionnement IA | L'IA assiste la production, mais la validation humaine reste centrale | Evite les promesses excessives et garde la qualite sous controle |
| D-06 | Convention de pilotage | Lot 1 / MVP socle, Lot 2 / Beta, Lot 3 / V1.1+ sont les regroupements visibles; les Phases restent internes | Evite la confusion entre lecture partenaire et execution interne |
| D-07 | Sequencement des imports | Upload direct en Lot 1 / MVP socle, Google Drive en Lot 2 / Beta, lien UGC en Lot 3 / V1.1+ | Fige le scope d'import par lot |

## 2. Points Ouverts A Suivre

| ID | Sujet | Statut | Owner propose | Prochaine action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Langue de l'interface au lancement | Ouvert | Websitz | Dire si la cible de depart est FR seule ou multi-langue |
| O-02 | Positionnement prix et packaging | Ouvert | Websitz + Holistika | Consolider une hypothese de go-to-market realiste |
| O-03 | Choix et priorite des beta testeurs | Ouvert | Websitz | Identifier 3 a 5 marques / profils cibles |
| O-04 | Inputs creatifs et metier a fournir | Ouvert | Websitz | Centraliser les assets necessaires dans le dossier partage |

## 3. Regle D'Arbitrage

- Si un point change le perimetre, le planning ou la valeur business visible, il doit apparaitre ici.

- Si un point concerne uniquement la livraison interne Holistika, il reste dans la documentation interne et pas dans ce dossier partage.

## 4. Format De Mise A Jour Recommande

Quand une decision est prise:

- passer la ligne concernee en decision actee

- noter la date ou le prochain pas

- reporter si necessaire la version validee dans le document de cadrage principal