# Rushly - Statut Et Prochaines Etapes

Audience: Websitz + parties prenantes validees
Niveau de securite: Public / Partner Shared
Statut au: 2026-04-08

## 1. Snapshot

- Statut global: cadrage et structuration

- Lot visible actuel: Lot 1 / MVP socle

- Phase interne actuelle: Phase 0 / cadrage, gouvernance et structuration

- Objectif du moment: aligner le projet, structurer le pilotage partage et preparer la transition vers Phase 1 / architecture et fondations

## 2. Avancees Actuelles

- Le perimetre MVP Rushly a ete retenu comme scope principal

- La vision plus large de plateforme e-commerce / command center a ete sortie du perimetre actif

- Une approche code-first a ete retenue pour le produit

- Un premier cadre de roadmap et de gouvernance a ete etabli

- La lecture Lot 1 / MVP socle, Lot 2 / Beta, Lot 3 / V1.1+ est retenue pour les documents partages

- Ce dossier partage a ete prepare pour faciliter le pilotage avec Websitz

## 3. Prochaines Etapes

### Court terme

- consolider les inputs Websitz necessaires au cadrage final

- figer les arbitrages produit encore ouverts

- lancer la structuration repo / documentation / base projet

- preparer le freeze d'architecture

### Ensuite

- mettre en place les fondations techniques

- construire le pipeline media et IA

- livrer les premieres surfaces du Lot 1 / MVP socle

## 4. Points D'Attention

- garder le perimetre MVP sous controle

- garder le Lot 1 / MVP socle sous controle

- obtenir rapidement les assets et references terrain necessaires

- confirmer les hypotheses de beta et de go-to-market

- eviter de melanger les sujets partenaires avec les sujets internes Holistika

## 5. Rythme De Suivi Propose

- 1 mise a jour de statut courte chaque semaine

- 1 revue quand une decision business structurante bloque la suite

- 1 point de passage a chaque jalon majeur visible cote partenaire

## 6. Gabarit De Mise A Jour Future

Pour la prochaine mise a jour, reutiliser ce format:

- Statut global:

- Ce qui a avance:

- Ce qui bloque / demande arbitrage:

- Ce qui est attendu de Websitz:

- Prochaines etapes:

- Date de prochaine revue: