# Plan de faisabilite et aspects de produit

Audience: Websitz + parties prenantes validees
Niveau de securite: Public / Partner Shared
Version: 0.1
Date: 2026-04-08
Statut: Document de cadrage partage

## 1. Synthese executive

Le produit Rushly est faisable en approche code-first, a condition d'etre traite comme un SaaS video structure en lots successifs, et non comme un bloc unique a livrer en une seule fois.

La conclusion de faisabilite est la suivante:

- le coeur produit est faisable et pertinent commercialement

- le MVP doit se concentrer sur les modules qui portent la valeur immediate

- certaines fonctions a forte desirabilite restent plus lourdes et doivent etre pilotees apres le socle MVP

- un horizon de 3 mois peut convenir a une premiere tranche cadree, mais pas au Lot 1 / MVP socle complet tel qu'il est normalise ici

En termes de posture produit, le projet doit etre pilote avec une logique Product Owner / Project Manager:

- decoupage par modules clairs

- priorisation explicite

- arbitrage par impact business et effort

- separation nette entre MVP, beta et extensions

## 2. Rappel du positionnement produit

Rushly vise a aider les marques e-commerce et les profils qui produisent des creatives video a:

- centraliser leurs rushes

- accelerer le tri des bons clips

- retrouver rapidement les bons contenus

- structurer la production video

- mieux transmettre les briefs et le feedback

- gagner du temps dans la preparation des creatives

Le produit n'est pas cadre comme un logiciel de montage professionnel complet. Il est pense comme une plateforme de gestion, preparation, recherche et orchestration de la production creative video.

## 3. Conclusion de faisabilite

### Faisable

- workspaces / projets

- import media

- pipeline de traitement IA

- Rush Library

- recherche semantique

- Kanban de production

- briefs, scenes, collaboration et feedback

- fonctions de monetisation et de lancement

### Faisable avec cadrage strict

- script vers suggestions de rushes

- clone de pub concurrente

- editeur leger avec export

### A piloter comme extensions ou vagues ulterieures

- lien UGC sans compte

- templates de scripts

- stats de reutilisation

- detection de doublons

## 4. Convention de pilotage

Pour garder tous les documents coherents, la terminologie suivante est retenue:

- Lot 1 / MVP socle: premier ensemble vendable et demonstrable cote partenaire

- Lot 2 / Beta: couche collaborative et de validation terrain

- Lot 3 / V1.1+: differenciation et extensions controlees

- Phase: unite d'execution interne Holistika dans la roadmap canonique

- Lancement: jalon de mise sur le marche, et non categorie de priorisation produit

Correspondance de lecture:

- Lot 1 / MVP socle correspond principalement aux Phases 0 a 3

- Lot 2 / Beta correspond principalement aux Phases 4 a 5 et aux prerequis beta utiles de Phase 6

- Lot 3 / V1.1+ correspond aux differentiants restants et aux extensions explicitement differees

## 5. Methode de priorisation retenue

La priorisation ci-dessous utilise un modele RICE:

- Reach: ampleur d'usage attendue sur les utilisateurs et cas du MVP

- Impact: valeur business / produit apportee

- Confidence: niveau de confiance sur l'utilite et la definition du besoin

- Effort: effort relatif de delivery, sur une echelle de 1 a 5

### Echelles utilisees

- Reach: 1 a 10

- Impact: 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3

- Confidence: 0.5 a 1.0

- Effort: 1 = faible, 5 = tres eleve

### Formule

RICE = Reach x Impact x Confidence / Effort

Important:

- le score RICE aide a prioriser

- il ne remplace pas les dependances structurelles

- certaines briques ont un score relatif moins fort mais restent obligatoires pour rendre le produit coherent

## 6. Backlog produit classe par score RICE

| Rang | Fonction | Reach | Impact | Confidence | Effort | Score RICE | Lot recommande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multi-projets / Workspaces | 9 | 3.0 | 0.95 | 2 | 12.83 | MVP socle |
| 2 | Import direct de videos et rushes | 10 | 3.0 | 0.90 | 3 | 9.00 | MVP socle |
| 3 | Rush Library | 10 | 3.0 | 0.90 | 3 | 9.00 | MVP socle |
| 4 | Gestion des plans et abonnements | 8 | 2.0 | 0.90 | 2 | 7.20 | Beta |
| 5 | Recherche semantique | 9 | 2.5 | 0.80 | 3 | 6.00 | MVP socle |
| 6 | Kanban Production | 8 | 2.5 | 0.90 | 3 | 6.00 | MVP socle |
| 7 | Brief scene par scene | 8 | 2.5 | 0.85 | 3 | 5.67 | Beta |
| 8 | Collaboration equipe | 7 | 2.0 | 0.80 | 2 | 5.60 | Beta |
| 9 | Feedback frame par frame | 7 | 2.0 | 0.80 | 2 | 5.60 | Beta |
| 10 | Import Google Drive | 7 | 2.0 | 0.80 | 2 | 5.60 | Beta |
| 11 | Decoupage + tri IA | 10 | 3.0 | 0.80 | 5 | 4.80 | MVP socle - brique obligatoire |
| 12 | Dashboard / vue d'activite | 7 | 1.5 | 0.85 | 2 | 4.46 | MVP socle |
| 13 | Script vers suggestions de rushes | 7 | 2.5 | 0.75 | 4 | 3.28 | Beta |
| 14 | Stats de reutilisation | 4 | 1.0 | 0.80 | 1 | 3.20 | V1.1+ |
| 15 | Clone de pub concurrente | 6 | 2.5 | 0.65 | 4 | 2.44 | V1.1+ |
| 16 | Templates de scripts | 3 | 1.0 | 0.70 | 1 | 2.10 | V1.1+ |
| 17 | Lien UGC createurs | 5 | 1.5 | 0.75 | 2 | 1.88 | V1.1+ |
| 18 | Editeur leger + export | 6 | 2.0 | 0.70 | 5 | 1.68 | V1.1+ |
| 19 | Detection de doublons | 4 | 1.0 | 0.65 | 2 | 1.30 | V1.1+ |

### 6.1 Descriptions rapides des fonctions

| Fonction | Description concise |
| --- | --- |
| Multi-projets / Workspaces | Un espace par marque avec separation des projets, medias, membres et limites d'usage. |
| Import direct de videos et rushes | Upload de videos brutes ou de clips deja prets depuis l'ordinateur de l'utilisateur. |
| Rush Library | Mediatheque centrale avec miniatures, tags, filtres, vues et previsualisation des rushes. |
| Gestion des plans et abonnements | Gestion des offres, des quotas, des essais et des droits d'acces selon le plan souscrit. |
| Recherche semantique | Recherche des clips par tag, mot-cle ou description visuelle proche de l'intention de l'utilisateur. |
| Kanban Production | Vue pipeline des videos en cours avec statuts, assignation, deadlines et suivi d'avancement. |
| Brief scene par scene | Construction d'un brief detaille scene par scene avec texte, instructions et rushes associes. |
| Collaboration equipe | Invitations, roles, repartition des taches et coordination entre les personnes qui produisent les creatives. |
| Feedback frame par frame | Commentaires horodates directement sur la video pour accelerer les retours et corrections. |
| Import Google Drive | Import de contenus video depuis Google Drive via une connexion dediee. |
| Decoupage + tri IA | Segmentation automatique des videos, classification des scenes et generation de tags / descriptions. |
| Dashboard / vue d'activite | Vue synthetique des projets, volumes de rushes, activite recente et principaux indicateurs utiles. |
| Script vers suggestions de rushes | Proposition de clips pertinents a partir d'un script ou d'une structure de scenes. |
| Stats de reutilisation | Mesure des rushes les plus utilises pour identifier les contenus qui performent ou reviennent souvent. |
| Clone de pub concurrente | Analyse d'une pub de reference et proposition de matching avec les rushes disponibles dans la mediatheque. |
| Templates de scripts | Bibliotheque de structures de scripts reutilisables selon le type de creative a produire. |
| Lien UGC createurs | Lien externe permettant a un createur ou contributeur d'envoyer du contenu sans compte complet. |
| Editeur leger + export | Outil simple d'assemblage, sous-titres, voix off et export pour produire une video de travail. |
| Detection de doublons | Signalement des clips similaires ou potentiellement redondants pour mieux nettoyer la mediatheque. |

## 7. Lecture PM / PO du classement

### Ce qui doit structurer le Lot 1 / MVP socle

Le Lot 1 / MVP socle ne doit pas chercher a tout faire. Il doit d'abord rendre la proposition de valeur lisible et demonstrable.

Le noyau recommande pour un MVP solide est:

- Multi-projets / Workspaces

- Import direct de videos et rushes

- Decoupage + tri IA

- Rush Library

- Recherche semantique

- Dashboard / vue d'activite

- Kanban Production

### Ce qui doit nourrir le Lot 2 / Beta

Le Lot 2 / Beta doit apporter la couche de pilotage collaborative et une meilleure projection metier:

- Brief scene par scene

- Collaboration equipe

- Feedback frame par frame

- Import Google Drive

- Gestion des plans et abonnements

- Script vers suggestions de rushes

### Ce qui doit rester en Lot 3 / V1.1+

Les modules suivants sont desirables mais ne doivent pas ralentir le socle:

- Clone de pub concurrente

- Editeur leger + export

- Lien UGC createurs

- Templates de scripts

- Stats de reutilisation

- Detection de doublons

## 8. Proposition de lotissement produit

### Lot 1 - MVP socle

Objectif:

- prouver la valeur du tri et de la reutilisation des rushes

- montrer un vrai flux de travail produit

- disposer d'une base presentable a des prospects et beta testeurs

Contenu recommande:

- Multi-projets / Workspaces

- Import direct

- Decoupage + tri IA

- Rush Library

- Recherche semantique

- Dashboard

- Kanban Production

### Lot 2 - Beta

Objectif:

- rendre l'outil exploitable dans un flux reel de production

- renforcer la collaboration et la transmission des briefs

Contenu recommande:

- Brief scene par scene

- Collaboration equipe

- Feedback frame par frame

- Import Google Drive

- Gestion des plans et abonnements

- Script vers suggestions de rushes

### Lot 3 - V1.1+

Objectif:

- enrichir la singularite produit sans mettre en risque le socle

Contenu recommande:

- Clone de pub concurrente

- Editeur leger + export

- Lien UGC createurs

- Templates de scripts

- Stats de reutilisation

- Detection de doublons

## 9. Message de faisabilite a retenir

Le projet est faisable, mais il doit etre vendu, pilote et execute comme un produit a vagues successives.

Le point cle n'est pas de promettre toute la vision en meme temps. Le point cle est de:

- figer un MVP credible

- garder une logique modulaire

- avancer par lots lisibles

- proteger le coeur de valeur produit

Dans cette logique, Rushly peut etre presente comme:

- un SaaS video e-commerce faisable

- avec un MVP clair

- une beta differenciante

- et des extensions ulterieures deja identifiees

## 10. Hypotheses et remarques de pilotage

- Le score RICE ci-dessus est un outil de priorisation, pas un engagement contractuel.

- Le cadrage final des lots doit rester aligne avec les dependances techniques et la capacite de delivery.

- Les fonctions IA les plus ambitieuses doivent toujours etre formulees comme assistance et acceleration, pas comme autonomie totale.

- Toute extension qui alourdit fortement le cout, les risques ou le delai doit etre arbitree a part.